# Common Tester 2.0.1 최종 기획안

# 1. 목표와 범위

제품 기획서와 요구사항 정의서의 임베딩이 이미 완료된 상태에서 테스트 실행을 시작한다.

선택한 제품/버전의 저장된 임베딩으로 원문 근거를 찾고, API LLM이 Codex에 전달할 테스트 명세를 만든다.

Codex App Server가 Playwright TypeScript 코드를 작성한다. Node.js의 Playwright Test가 실행한다.

성공과 실패 모두 스크린샷을 남기고, 실패를 강조한 종합 결과를 보여준다.

기존 1.0.0은 보관한다. 2.0.1에서는 현재 앱 화면을 참고하되 테스트 처리 흐름은 아래 설계를 따른다.

# 2. 실행 전 준비

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 문서 위치 | documents/<제품>/<버전>/ 아래에 기획서와 요구사항 정의서를 둔다. 제품과 버전은 폴더로 구분한다. |
| 임베딩 | 문서 등록 또는 갱신 시 문단/조각의 원문, 상대 경로, 문단 번호, 조각 번호, 벡터를 해당 버전의 SQLite에 저장한다. 실행 그래프에서는 다시 임베딩하지 않는다. |
| 문서 변경 | 같은 버전의 원문이 바뀌면 그 버전의 임베딩을 다시 만든다. 다른 버전에는 영향을 주지 않는다. |
| 실행 입력 | 사용자가 제품/버전, 대상 로컬 앱 주소, 검사 범위를 선택한다. |
| 대상 앱 | 기본적으로 localhost 또는 127.0.0.1의 웹앱을 대상으로 한다. |

준비 작업은 문서 관리 기능이다. 테스트 한 번 실행할 때마다 LangGraph 노드로 반복하지 않는다.

# 3. 실행 그래프

| 순서 | 노드 | 입력과 처리 | 출력 | 이 노드가 필요한 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | retrieve_evidence | 선택 버전의 저장된 벡터에서 의미 검색과 요구사항 문구 검색을 수행한다. 찾은 조각의 원문과 출처를 읽는다. | 요구사항별 원문 근거 | 테스트가 실제 기획 문구에 근거하는지 추적하기 위해 필요하다. |
| 2 | build_handoff | OpenAI API LLM이 근거와 테스트 상황을 구조화하고 JSON 형식, 출처, 기대 결과를 검사한다. | Codex 전달용 명세 JSON | 기획 문구를 실행 가능한 테스트 조건으로 확정하기 위해 필요하다. |
| 3 | generate_playwright | Codex App Server에 명세와 로컬 앱 주소를 전달한다. Codex가 앱 화면을 살펴보고 TypeScript 테스트를 작성한다. | Playwright 테스트 파일 | 명세를 실제 화면 조작 코드로 바꾸는 별도 작업이므로 필요하다. |
| 4 | run_playwright | Playwright Test를 실행한다. 각 사례의 실제 결과와 성공/실패 스크린샷을 저장한다. | 실행 기록, 스크린샷, 오류 | 앱의 실제 동작을 검증하고 증거를 남기기 위해 필요하다. |
| 5 | summarize_results | 기대 결과와 실제 결과를 비교하고 TP/FN/FP/TN으로 분류한다. 실패 목록을 먼저 보여준다. | 종합 보고서 | 개별 기록을 최종 판단과 실패 원인으로 묶기 위해 필요하다. |

흐름: retrieve_evidence → build_handoff → generate_playwright → run_playwright → summarize_results

LangGraph는 각 노드의 결과와 실패 상태를 이어 주는 실행 제어에 사용한다. 경로 확인, JSON 형식 검사, 파일 저장, 화면 관찰을 별도 노드로 늘리지 않는다. 근거가 없거나 명세가 유효하지 않으면 다음 노드로 넘어가지 않고 이유를 표시한다. Codex 또는 Playwright 실행이 실패해도 해당 단계의 오류를 기록한다.

# 4. 근거 검색과 전달 명세

임베딩 벡터는 관련 문단을 찾는 데만 사용한다. 벡터를 원문으로 변환하지 않는다.

LLM에 전달하는 근거는 저장된 원문 텍스트와 상대 파일 경로, 문단 번호, 조각 번호다.

선택 버전의 요구사항을 범위로 삼고, 검색 상위 몇 조각만으로 전체 요구사항 검사를 끝내지 않는다.

각 요구사항의 허용 상황과 거부 상황을 만든다. 문서에 조건이 부족하면 추측하지 않고 근거 부족으로 표시한다.

경계값, 중복, 권한, 상태 변화는 원문에 근거가 있을 때만 상황을 추가한다.

## Codex 전달 명세 필드

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| source_refs | 원본 상대 경로, 문단 번호, 조각 번호 |
| source_text | 판단 근거가 되는 원문 발췌 |
| target_url | 테스트 대상 로컬 앱 주소 |
| scenarios | 허용 상황과 거부 상황 각각의 사전 조건, 입력, 사용자 동작, 기대 결과 |
| ui_hints | 문서나 기존 앱에서 확인 가능한 화면 단서. 확실하지 않으면 비운다. |
| unresolved | 근거가 부족해 확정할 수 없는 조건 |

명세는 Playwright 코드를 포함하지 않는다. Codex가 이 명세를 보고 실제 앱의 화면 요소를 확인해 테스트 코드를 작성한다. 원문에 없는 정책, 문구, 성공 조건은 만들어내지 않는다.

# 5. 두 상황과 네 가지 결과

| 기획서상 기대 | 앱의 실제 결과 | 분류 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 허용 상황은 성공 | 성공 | TP | 통과 |
| 허용 상황은 성공 | 거부 | FN | 실패 |
| 거부 상황은 거부 | 성공 | FP | 실패 |
| 거부 상황은 거부 | 거부 | TN | 통과 |

요구사항마다 허용 상황과 거부 상황을 최소 검토한다. 네 분류는 실행 후 나타날 수 있는 결과이며, 같은 테스트를 네 번 복제한다는 뜻이 아니다. 요구사항의 조건이 늘면 그 조건에 맞는 테스트 상황을 추가한다.

# 6. 코드 생성, 실행, 보관

| 단계 | 규칙 |
| --- | --- |
| 코드 생성 | Codex App Server는 로컬 Codex 로그인으로 접속한다. API LLM의 OPENAI_API_KEY를 Codex 프롬프트나 생성 코드에 넣지 않는다. |
| 파일 | Codex는 실행 폴더의 generated-tests/*.spec.ts에 Playwright Test 코드를 작성한다. |
| 실행 | Node.js와 Playwright Test로 전체 사례를 실행한다. 한 사례가 실패해도 가능한 나머지 사례는 계속 실행한다. |
| 캡처 | 각 사례가 끝날 때 성공과 실패 모두 screenshots/에 이미지를 저장한다. 캡처 자체가 실패하면 그 오류도 결과에 남긴다. |
| 결과 | report.json에 기대 결과, 실제 결과, 분류, 통과/실패, 오류, 스크린샷 경로를 기록한다. 실패 항목은 화면 상단에 따로 모은다. |
| 추적 | 실패 사례는 가능한 경우 Playwright trace를 저장한다. |

실행 폴더에는 test-spec.json, evidence.json, generated-tests/, screenshots/, report.json을 보관한다. 실행 도중 오류가 발생해도 이미 만들어진 근거와 기록은 유지한다.

# 7. 사용자 화면

제품/버전, 대상 앱 주소, 검사 범위를 선택한다.

다섯 노드의 진행 상태를 표시한다.

요구사항별 원문 근거와 허용/거부 테스트 상황을 확인한다.

생성된 Playwright 코드와 실행 로그를 열 수 있다.

실패 사례를 먼저 보여주고 기대/실제 결과, 원인, 스크린샷을 연결한다.

성공 사례의 스크린샷과 TP/FN/FP/TN 합계도 확인한다.

# 8. 구현 순서와 완료 기준

| 순서 | 구현 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기존 임베딩 저장 구조를 제품/버전 폴더 기준으로 정리한다. | 선택 버전의 원문과 벡터를 출처와 함께 찾는다. |
| 2 | retrieve_evidence와 build_handoff를 만든다. | 요구사항별 근거와 허용/거부 상황이 있는 JSON이 나온다. |
| 3 | Codex App Server로 generate_playwright를 연결한다. | JSON을 받아 실제 앱에 맞는 TypeScript 테스트 파일이 생긴다. |
| 4 | run_playwright에 실행과 전체 스크린샷 저장을 연결한다. | 성공/실패 사례 모두 결과와 이미지가 남는다. |
| 5 | summarize_results와 화면을 연결한다. | TP/FN/FP/TN 합계, 실패 우선 목록, 근거와 이미지가 보인다. |
| 6 | 로컬 예제 앱과 제품 요구사항으로 전체 흐름을 검증한다. | 임베딩 검색부터 보고서까지 반복 실행할 수 있다. |